PickleFund

V2.1 — AI Organization Platform

Tài liệu giải pháp nâng cấp sau Sprint 4

Thông điệp chiến lược PickleFund V2.0 đã đạt mô hình AI Teammate: AI biết quan sát, phân tích và khuyến nghị. PickleFund V2.1 nâng lên AI Organization Platform: AI biết đề xuất, điều phối, thực thi và theo dõi kết quả. Nguyên tắc cốt lõi: không phá kiến trúc Production hiện có, không tăng chi phí AI, ưu tiên vận hành thật cho CLB.

| Hạng mục | Thông tin |
| --- | --- |
| Chủ sở hữu | Lê Thanh Tùng |
| Nền tảng hiện tại | PickleFund V2.0 AI Teammate Platform |
| Trạng thái triển khai | Thực hiện sau khi Sprint 4 hoàn thành |
| Mục tiêu nâng cấp | AI từ người tư vấn thành người thực thi công việc |
| Chi phí AI mục tiêu | Duy trì < 500.000 VNĐ/tháng |

# Mục lục

1. Căn cứ thiết kế từ PickleFund V2.0

2. Tầm nhìn PickleFund V2.1

3. Kiến trúc tổng thể V2.1

4. Tái định nghĩa Mít Đặc Operations Bot

5. AI Action Center

6. Human Approval System

7. Nâng cấp Maika, Lisa, Hermes

8. Dashboard AI Manager

9. Data Model & API đề xuất

10. Roadmap triển khai cho Claude Code

11. Chi phí đầu tư & vận hành

12. Tiêu chí nghiệm thu

13. Prompt triển khai cho Claude Code

# 1. Căn cứ thiết kế từ PickleFund V2.0

Tài liệu V2.1 này được xây dựng trên nền PickleFund V2.0 đang vận hành Production. V2.0 đã xác lập mô hình AI Teammate với Maika, Lisa, Hermes và Mít Đặc, đồng thời giữ chi phí vận hành AI dưới 500.000 VNĐ/tháng nhờ Gemini Flash Lite, OpenRouter Free và rule-based fallback.

| Thành phần V2.0 | Vai trò hiện tại | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Maika | Club Intelligence Manager: Daily Brief, Weekly Report, Health Score, Anomaly Detection | Hoàn thành |
| Lisa | Personal Member Assistant: AI Chat tiếng Việt, dữ liệu cá nhân, web search | Hoàn thành |
| Hermes | Notification Orchestrator: In-App, Email, Telegram, rate limit, quiet hours | Hoàn thành |
| Mít Đặc | Telegram Bot: 10 lệnh, per-CLB linking | Hoàn thành nhưng vai trò chiến lược còn mỏng |
| Billing | Billing & Plans, Admin UI | Đang dở trong Sprint 4 |

Nhận định kiến trúc V2.0 đã đúng hướng AI Teammate Platform nhưng còn thiên về Observe + Think. V2.1 cần bổ sung lớp Act để AI có thể biến khuyến nghị thành hành động có kiểm soát. Mít Đặc không nên là AI Teammate mới; Mít Đặc nên là Operations Bot - cánh tay thực thi của hệ thống.

# 2. Tầm nhìn PickleFund V2.1

PickleFund V2.1 không nhằm thay đổi sản phẩm sang một kiến trúc phức tạp hơn, mà nhằm hoàn thiện vòng đời làm việc của AI Teammate: phát hiện, khuyến nghị, phê duyệt, thực thi và theo dõi kết quả.

| Phiên bản | Năng lực AI | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| V2.0 | Observe + Think | AI phát hiện nợ quỹ, bất thường, tạo báo cáo và gửi thông báo. |
| V2.1 | Observe + Think + Act | AI đề xuất hành động, xin duyệt khi cần, giao Mít Đặc thực thi và cập nhật trạng thái. |

Mục tiêu V2.1 Biến PickleFund từ AI Teammate Platform thành AI Organization Platform ở quy mô CLB. Tạo lớp vận hành tự động nhưng có kiểm soát, không để AI tự ý thực hiện hành động rủi ro cao. Tận dụng tối đa các module đã có: Maika, Lisa, Hermes, Telegram Bot, QR Payment, PDF Export, Email SMTP.

# 3. Kiến trúc tổng thể V2.1

Kiến trúc V2.1 giữ nguyên lõi V2.0, bổ sung hai khối chính: AI Action Center và Mít Đặc Operations Bot.

Luồng kiến trúc mục tiêu User / Admin / Member ↓ Lisa / Maika ↓ Hermes Workflow Orchestrator ↓ AI Action Center ↓ Mít Đặc Operations Bot ↓ Telegram / Email / QR / PDF / Calendar / Notification ↓ Audit Log + Status Tracking

| Lớp | Vai trò | Ghi chú triển khai |
| --- | --- | --- |
| AI Intelligence | Maika phân tích CLB; Lisa hỗ trợ thành viên | Không đổi nền tảng AI hiện tại. |
| Workflow Orchestration | Hermes điều phối kênh, lịch, escalation | Nâng Hermes từ Notification Hub thành Workflow Orchestrator. |
| Action Governance | Action Center quản lý trạng thái hành động AI | Module mới. |
| Operations Execution | Mít Đặc thực thi Telegram, QR, PDF, Email | Nâng cấp từ Telegram Bot thành Operations Bot. |
| Business Core | PickleFund API, PostgreSQL, multi-tenant clubId | Giữ nguyên. |

# 4. Tái định nghĩa Mít Đặc Operations Bot

Trong V2.0, Mít Đặc đã có 10 lệnh Telegram và liên kết per-CLB. V2.1 không bỏ Mít Đặc mà nâng vai trò thành Bot vận hành chính thức.

| Nhóm hành động | Mít Đặc V2.1 thực hiện |
| --- | --- |
| Communication Actions | Gửi Telegram, gửi email, gửi thông báo trong group CLB. |
| Payment Actions | Gửi QR VietQR, nhắc đóng quỹ, gửi lại phiếu thu. |
| Report Actions | Gửi Daily Brief, Weekly Report, PDF phiếu thu, báo cáo công nợ. |
| Event Actions | Nhắc lịch sinh hoạt, lịch giải đấu, lịch điểm danh. |
| Admin Quick Actions | Nhận lệnh /approve, /reject, /retry, /status, /actions. |

Quy tắc phân vai Maika = nghĩ, phân tích, phát hiện vấn đề. Lisa = giao tiếp, giải thích, hỗ trợ thành viên. Hermes = điều phối kênh, lịch, luồng thông báo. Mít Đặc = thực thi hành động và trả kết quả về Telegram/Email/PDF/QR.

# 5. AI Action Center

AI Action Center là module mới quan trọng nhất của V2.1. Mọi hành động do AI đề xuất hoặc thực thi đều phải đi qua Action Center để có trạng thái, log và phân quyền rõ ràng.

| Trạng thái | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| DETECTED | AI phát hiện vấn đề từ dữ liệu CLB. |
| RECOMMENDED | AI đề xuất hành động cụ thể. |
| WAITING_APPROVAL | Đang chờ admin duyệt nếu hành động rủi ro hoặc gửi hàng loạt. |
| APPROVED | Đã duyệt, sẵn sàng thực thi. |
| EXECUTING | Mít Đặc/Hermes đang thực hiện. |
| COMPLETED | Hoàn thành và đã ghi nhận kết quả. |
| FAILED | Lỗi khi thực thi, cho phép retry. |
| CANCELLED | Admin hủy hành động. |

| Action Type | Ví dụ | Approval |
| --- | --- | --- |
| SEND_REMINDER | Nhắc thành viên nợ quỹ qua Telegram | Auto nếu cá nhân; duyệt nếu hàng loạt |
| SEND_QR | Gửi QR thanh toán VietQR | Auto |
| SEND_REPORT | Gửi báo cáo tuần/tháng | Auto hoặc duyệt theo cấu hình |
| ADMIN_ALERT | Cảnh báo quỹ âm, nợ không giảm | Auto |
| DELETE_DATA | Xóa dữ liệu | Luôn phải duyệt |
| EXPENSE_ACTION | Chi tiền, hoàn tiền | Luôn phải duyệt |

# 6. Human Approval System

V2.1 phải thiết kế theo nguyên tắc AI hành động có kiểm soát. Những hành động ít rủi ro được tự động hóa; hành động có rủi ro tài chính, dữ liệu hoặc uy tín phải có phê duyệt của con người.

| Nhóm | Cho phép tự động | Bắt buộc phê duyệt |
| --- | --- | --- |
| Thông báo | Gửi nhắc cá nhân, gửi lịch, gửi báo cáo cá nhân | Gửi hàng loạt vượt ngưỡng cấu hình |
| Thanh toán | Gửi QR, nhắc nợ, xác nhận đã nhận nếu dữ liệu đã khớp | Hoàn tiền, điều chỉnh số tiền |
| Dữ liệu | Tạo task, tạo log, cập nhật trạng thái gửi | Xóa dữ liệu, sửa dữ liệu tài chính |
| Phân quyền | Không tự động | Thay đổi role, tạo tài khoản quản trị |

Nguyên tắc an toàn Không để AI tự ý chi tiền, xóa dữ liệu, đổi quyền hoặc gửi spam hàng loạt. Mọi hành động phải có Action Log: ai đề xuất, ai duyệt, ai thực thi, kết quả thế nào. Với hành động tài chính: chỉ tạo đề xuất; admin hoặc thủ quỹ là người quyết định cuối cùng.

# 7. Nâng cấp Maika, Lisa, Hermes

## 7.1 Maika V2.1

Maika giữ vai trò Club Intelligence Manager nhưng bổ sung khả năng sinh Action Recommendation có cấu trúc.

| Nâng cấp | Mô tả |
| --- | --- |
| Smart Debt Collection | Phát hiện nợ quá hạn, đề xuất nhắc lần 1/2/3, kèm QR. |
| Club Risk Detection | Phát hiện rủi ro quỹ, tỷ lệ tham gia thấp, chi phí tăng bất thường. |
| Growth Suggestions | Đề xuất tổ chức minigame, tăng tương tác, tăng thành viên. |
| Action Payload | Mỗi khuyến nghị sinh actionType, targetUser, priority, channel, approvalRequired. |

## 7.2 Lisa V2.1

Lisa bổ sung Personal Insights, giúp thành viên hiểu rõ tình trạng đóng quỹ, tham gia và gợi ý hành động cá nhân.

| Nâng cấp | Ví dụ |
| --- | --- |
| Personal Insights | Bạn đã tham gia 9/13 buổi; còn thiếu 300.000 VNĐ. |
| Smart Recommendations | Nên tham gia thêm 2 buổi để đạt mức hoạt động tốt. |
| Self-Service Actions | Cho phép thành viên yêu cầu gửi lại QR, phiếu thu, lịch sử đóng quỹ. |

## 7.3 Hermes V2.1

Hermes nâng từ Notification Orchestrator thành Workflow Orchestrator.

| Workflow | Luồng đề xuất |
| --- | --- |
| Debt Escalation | Nợ 3 ngày -> Telegram; 7 ngày -> Email; 14 ngày -> Admin Alert. |
| Event Reminder | Trước buổi chơi 1 ngày -> thông báo; trước 2 giờ -> Telegram. |
| Report Dispatch | Tạo báo cáo -> gửi admin -> lưu log -> đánh dấu đã đọc. |

# 8. Dashboard AI Manager

V2.1 cần thêm màn hình quản trị AI để admin thấy AI đang làm gì, chờ duyệt gì và hiệu quả ra sao.

| Khu vực | Nội dung hiển thị |
| --- | --- |
| AI Overview | Health Score, số actions mở, số cảnh báo, số workflow đang chạy. |
| AI Action Queue | Danh sách action theo trạng thái, ưu tiên, module tạo, người duyệt. |
| AI Team Status | Maika, Lisa, Hermes, Mít Đặc: trạng thái, số tác vụ, lỗi gần nhất. |
| Action Analytics | Tỷ lệ hoàn thành, tỷ lệ lỗi, thời gian xử lý trung bình. |
| Approval Inbox | Danh sách hành động cần admin duyệt. |

# 9. Data Model & API đề xuất

Các model sau nên được bổ sung bằng Prisma migration sau khi Sprint 4 ổn định.

| Model | Trường chính | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| AiAction | id, clubId, type, status, priority, payloadJson, createdByModule, targetMemberId | Lưu hành động AI. |
| AiActionApproval | id, actionId, approverId, decision, reason, approvedAt | Lưu phê duyệt/hủy. |
| AiActionLog | id, actionId, step, result, errorMessage, createdAt | Audit trail. |
| WorkflowRule | id, clubId, triggerType, conditionsJson, actionsJson, enabled | Cấu hình workflow. |

| API | Method | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| /ai-actions | GET | Danh sách actions theo clubId, status, priority. |
| /ai-actions | POST | Tạo action từ Maika/Hermes. |
| /ai-actions/:id/approve | POST | Duyệt action. |
| /ai-actions/:id/reject | POST | Từ chối action. |
| /ai-actions/:id/execute | POST | Thực thi action qua Mít Đặc/Hermes. |
| /ai-actions/:id/retry | POST | Thử lại action lỗi. |
| /workflows/rules | GET/POST/PUT | Quản lý workflow rules. |

# 10. Roadmap triển khai cho Claude Code

| Giai đoạn | Thời lượng | Việc cần làm | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | Sau Sprint 4 | Backup DB, freeze scope, QA baseline | Sẵn sàng nâng cấp an toàn |
| Phase 1 | 1 tuần | Tạo AiAction, Approval, Log models + API | Action Center backend |
| Phase 2 | 1 tuần | Nâng Mít Đặc thành Operations Bot, thêm /actions /approve /reject /retry | Telegram vận hành hành động |
| Phase 3 | 1 tuần | Nâng Hermes thành Workflow Orchestrator | Workflow debt/event/report |
| Phase 4 | 1 tuần | AI Manager Dashboard + Approval Inbox | Admin quản trị AI |
| Phase 5 | 3-5 ngày | QA, load test, security test, rollback test | Ready Production |

Điều không làm trong V2.1 Không triển khai MCP diện rộng. Không triển khai LiteLLM nếu hệ thống hiện tại vẫn đáp ứng chi phí và ổn định. Không dùng Claude API trong production runtime. Không đưa thêm CrewAI, LangGraph, AutoGen, Agent Mesh vào lõi sản phẩm. Không phá mô hình Gemini -> OpenRouter Free -> Rule-based fallback đang vận hành.

# 11. Chi phí đầu tư & vận hành

| Hạng mục | Chi phí tăng thêm | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Hạ tầng VPS | 0 VNĐ | Tận dụng VPS, Docker, PostgreSQL hiện có. |
| AI Runtime | 0 VNĐ | Giữ Gemini Flash Lite + OpenRouter Free + rule-based. |
| Telegram Bot | 0 VNĐ | Dùng bot Mít Đặc hiện có. |
| Email SMTP | 0 - 100.000 VNĐ/tháng | Tùy nhà cung cấp SMTP. |
| Database storage | Gần như 0 VNĐ | AiAction log nhỏ, chưa cần hạ tầng mới. |
| Phát triển | Claude Code | Chi phí theo tài khoản/tool phát triển của anh. |

Kết luận chi phí: V2.1 không nên làm tăng chi phí AI runtime. Mục tiêu vẫn giữ tổng chi phí AI dưới 500.000 VNĐ/tháng, đúng chiến lược V2.0.

# 12. Tiêu chí nghiệm thu

| Nhóm | Tiêu chí PASS |
| --- | --- |
| Action Center | Tạo, xem, lọc, duyệt, từ chối, retry action thành công. |
| Mít Đặc Operations Bot | Gửi QR, gửi report, gửi reminder, nhận /approve /reject /status. |
| Hermes Workflow | Debt escalation và report dispatch hoạt động đúng rule. |
| Human Approval | Action rủi ro cao không được tự chạy nếu chưa duyệt. |
| Audit Log | Mọi action có log đầy đủ: tạo, duyệt, thực thi, lỗi. |
| Multi-tenant | Mỗi CLB chỉ thấy action và Telegram group của mình. |
| Security | JWT, role guard, rate limit, không lộ dữ liệu giữa CLB. |
| Performance | Dashboard chính < 2 giây; action API < 500ms trong tải thường. |
| Cost | Không phát sinh AI paid runtime bắt buộc. |

# 13. Prompt triển khai cho Claude Code

Prompt gốc giao Claude Code Bạn là Senior Full-stack Engineer phụ trách nâng cấp PickleFund V2.0 lên V2.1 AI Organization Platform. Không phá kiến trúc hiện tại. Không thay đổi các module V2.0 đang chạy ổn định nếu không cần thiết. Mục tiêu V2.1 là bổ sung AI Action Center, Mít Đặc Operations Bot, Hermes Workflow Orchestrator, Human Approval và AI Manager Dashboard. Giữ nguyên chiến lược AI chi phí thấp: Gemini Flash Lite -> OpenRouter Free -> Rule-based fallback. Không thêm Claude API production, MCP, LiteLLM, CrewAI, LangGraph hoặc Agent Mesh trong sprint này. Triển khai theo từng phase: backend models/API trước, sau đó Telegram operations, workflow engine, dashboard, QA và production hardening. Bắt buộc viết migration Prisma, DTO, service, controller, guards, tests, seed data mẫu và checklist nghiệm thu. Bảo đảm multi-tenant theo clubId. Không được để dữ liệu action, telegram setting, notification hoặc member cross-club. Mọi hành động rủi ro cao phải yêu cầu approval. Mọi hành động phải có audit log. Sau khi code xong, chạy build, lint, test API, kiểm tra console frontend và ghi báo cáo thay đổi.

# Kết luận

PickleFund V2.0 đã đúng xu hướng AI Teammate Platform. V2.1 là bước nâng cấp hợp lý sau Sprint 4 vì không chạy theo công nghệ phức tạp mà hoàn thiện vòng đời hành động của AI. Điểm cốt lõi của V2.1 là biến Mít Đặc thành Operations Bot, Hermes thành Workflow Orchestrator và bổ sung Action Center để AI có thể làm việc thật nhưng vẫn có kiểm soát.